Sprint Backlog - Fonctionnalités Métier

| Id-US | User story | Id-T | Tâches | Estimation (h) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | En tant que gérant Je veux rechercher/filtrer des clients et livreurs Afin de trouver rapidement les bons profils | 1.1.1 | Implémenter la recherche par texte (username, nom, email) | 1.0 | Iyed Rabhi |
|  |  | 1.1.2 | Ajouter filtres par rôle et état (actif/supprimé) | 1.0 |  |
|  |  | 1.1.3 | Tester la recherche et le filtrage | 0.5 |  |
| 1.2 | En tant que gérant Je veux exporter en Excel les listes Afin de partager ou analyser les données | 1.2.1 | Créer la méthode export Excel (clients) | 1.5 |  |
|  |  | 1.2.2 | Créer la méthode export Excel (livreurs) | 1.5 |  |
|  |  | 1.2.3 | Inclure la colonne 'Deleted' et formatage | 0.5 |  |
|  |  | 1.2.4 | Vérifier l'ordre des routes pour export | 0.5 |  |
| 1.3 | En tant que gérant Je veux effectuer un soft-delete des comptes Afin de conserver l'historique tout en les masquant | 1.3.1 | Ajouter le champ is_deleted au modèle User | 0.5 |  |
|  |  | 1.3.2 | Adapter les vues de suppression (clients/livreurs) | 1.0 |  |
|  |  | 1.3.3 | Exclure les supprimés des listes et du dashboard | 0.5 |  |
|  |  | 1.3.4 | Inclure les supprimés dans l'export | 0.5 |  |
| 1.4 | En tant qu'utilisateur Je veux activer/désactiver des comptes Afin de gérer l'accès sans supprimer | 1.4.1 | Ajouter les boutons et routes toggle-active | 1.0 |  |
|  |  | 1.4.2 | Adapter le login pour message compte désactivé | 0.5 |  |
|  |  | 1.4.3 | Tests et vérifications UI 'Active/Inactive' | 0.5 |  |